# سند PRD — ربات تلگرام سفارش‌گیری چاپ «لیبل» و «فاکتور» (نسخه MVP)

## 1) معرفی محصول و اهداف (Product Overview & Objectives)

تعریف کوتاه: ربات تلگرام چندنقشی برای سفارش‌گیری چاپ لیبل و فاکتور با مسیرهای طراحی (عمومی/نیمه‌خصوصی/خصوصی)، اعتبارسنجی طرح/لوگو، مدیریت فرایند چاپ توسط چاپخانه‌های همکار، و تحویل فایل‌های استاندارد و سوابق فاکتور.

اهداف عددپذیر MVP (۳ ماه اول):

≥ 85% تکمیل موفق سفارش از آغاز تا پرداخت و تخصیص چاپخانه.

TAT اعتبارسنجی طرح ≤ 2 ساعت در 90% موارد.

TAT ارائه طرح اولیه در پلن نیمه‌خصوصی ≤ 24 ساعت در 90% موارد.

TAT چاپ و تحویل به پست/پیک ≤ 48 ساعت پس از تأیید چاپ در 90% موارد.

خطای سازگاری فایل چاپ (Reject چاپخانه) ≤ 3% از کل سفارشات.

نرخ برگشت مشتری برای دانلود مجدد فاکتور با «شماره فاکتور» ≥ 95% موفقیت.

≥ 200 کاربر پرداخت‌کننده فعال و ≥ 10 چاپخانه همکار فعال.

درآمد ماهانه از کارمزد/اشتراک ≥ 150,000,000 تومان تا پایان فصل 1.

شاخص ارزش برای کاربر:

**سرعت** (تحویل سریع با SLA مشخص)، **قطعیت کیفیت** (اعتبارسنجی/اصلاح)، **سادگی** (همه در تلگرام)، **ردیابی و سوابق** (برای فاکتور).

---

## 2) ذی‌نفعان و نقش‌ها (Stakeholders & User Roles) + ماتریس RACI مختصر

نقش‌ها/پنل‌ها:

**مدیرکل (Super Admin):** تنظیمات قیمت/کمیسیون، مدیریت کاربران/چاپخانه‌ها/طراحان، حل اختلاف، مالی/تسویه.

**مشتری:** انتخاب محصول، مسیر طراحی/اعتبارسنجی، پرداخت، رهگیری سفارش، دریافت فایل‌ها.

**طراح:** دریافت بریف نیمه‌خصوصی/خصوصی، تولید طرح، مدیریت اصلاحات، تحویل نهایی.

**اعتبارسنج (QA Design):** بررسی فنی/چاپی فایل‌ها، گزارش ایراد، پیشنهاد هزینه اصلاح، انجام اصلاح در صورت تأیید.

**چاپخانه:** مشاهده/قبول سفارش، چاپ، بارگذاری مدرک ارسال (رسید/کدرهگیری)، تنظیم وضعیت.

RACI (خلاصه):

| فعالیت / نقش | مدیرکل | مشتری | طراح | اعتبارسنج | چاپخانه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تعریف قیمت‌ها/کمیسیون | **A/R** | C | C | C | C |
| اعتبارسنجی طرح/لوگو | C | R (درخواست) | C | **A/R** | I |
| طراحی عمومی | C | **R** (انتخاب) | I | C | I |
| طراحی نیمه‌خصوصی | C | R | **A/R** | C | I |
| طراحی خصوصی | C | R | **A/R** | C | I |
| پذیرش سفارش چاپ | C | I | I | I | **A/R** |
| چاپ و ارسال | I | I | I | I | **A/R** |
| پشتیبانی و اختلاف | **A/R** | R (گزارش) | C | C | C |
| تسویه مالی | **A/R** | I | I | I | I |

Legend: A = Accountable، R = Responsible، C = Consulted، I = Informed

---

## 3) پرسونای کاربران کلیدی (Personas)

**صاحب کسب‌وکار کوچک (SMB) — لیبل/فاکتور:** نیاز به چاپ سریع، بودجه محدود، دانش فنی طراحی کم. KPI: زمان و سادگی.

**مدیر تدارکات شرکت متوسط — لیبل عمده:** نیاز به کیفیت ثابت، SLA سفت، پیگیری سفارش. KPI: کیفیت و SLA.

**فروشگاه آنلاین — فاکتور:** نیاز به سوابق دیجیتال قابل جستجو و فایل قابل پرینت مطابق نمونه چاپی. KPI: دقت و دسترسی مجدد.

**طراح آزادکار:** جریان سفارش پایدار، شفافیت بریف، سقف اصلاحات روشن. KPI: وضوح و تسویه به‌موقع.

**اپراتور چاپخانه:** سفارش‌های شفاف با فایل استاندارد، تکرار کم، داشبورد ساده. KPI: نرخ برگشت صفر، زمان آماده‌سازی کوتاه.

---

## 4) حوزه و محدوده MVP (In/Out of Scope)

In-Scope:

سفارش لیبل: انتخاب سایز/جنس، مسیر «دارای طرح» + اعتبارسنجی اختیاری، مسیر «بدون طرح» با سه پلن طراحی.

سفارش فاکتور: انتخاب طرح آماده، نهایی‌سازی لوگو/اعتبارسنجی، چاپ، **پس از خرید:** ورود داده‌های فاکتور و دریافت فایل قابل پرینت + ذخیره و دانلود مجدد با شماره فاکتور.

پنل‌های مجزا (تلگرام/وب‌پنل سبک) برای: مدیرکل، مشتری، طراح/اعتبارسنج، چاپخانه.

پرداخت آنلاین، کیف‌پول داخلی چاپخانه/طراح، تسویه هفتگی.

لاگ/آنالیتیکس پایه، اعلان‌های تلگرامی.

مدیریت اختلاف/تیکت در تلگرام.

Out-of-Scope (MVP):

مزایده قیمت چاپخانه‌ها، تخفیف‌های پویا/کوپن‌ها، بارکد/QR پیشرفته روی لیبل، ادغام با ERP/WMS، اپ موبایل اختصاصی، چندزبانه.

---

## 5) جریان‌های کاربری کلیدی (User Journeys)

Notation: `->` انتقال، `[ ]` شرط، `{ }` اقدام سیستم.

### 5.1 لیبل — مشتری دارای طرح

`Start -> انتخاب لیبل (سایز/جنس) -> آپلود فایل -> [پیشنهاد اعتبارسنجی 50,000] -> {انتخاب کاربر}:`

`اگر بله -> پرداخت 50,000 -> ارسال به اعتبارسنج -> {گزارش ایراد + پیشنهاد هزینه اصلاح} -> [قبول/رد مشتری]`

- `قبول -> پرداخت هزینه اصلاح -> انجام اصلاح -> تأیید نهایی فایل`

- `رد -> ادامه با فایل فعلی (به‌ریسک مشتری)`

`اگر خیر -> ادامه با فایل فعلی`

`-> پرداخت چاپ -> انتشار به چاپخانه‌ها -> [اولین چاپخانه Accept در ≤30 دقیقه] -> چاپ -> درج کدرهگیری -> تحویل`

لبه‌ها: فایل نامعتبر، عدم پذیرش چاپخانه در SLA، اختلاف کیفیت چاپ.

### 5.2 لیبل — مشتری بدون طرح

`Start -> انتخاب لیبل -> انتخاب پلن طراحی:`

**عمومی (رایگان):** `ارسال لوگو -> [پیشنهاد اعتبارسنجی لوگو] -> انتخاب طرح آماده -> جایگذاری لوگو -> پیش‌نمایش -> تأیید`

**نیمه‌خصوصی:** `پرسشنامه سلیقه (5-7 سوال) -> پرداخت پیش‌پرداخت (100%) -> تخصیص طراح -> طرح اولیه ≤24h -> ≤3 دور اصلاح -> تأیید`

**خصوصی (5,000,000 تومان):** `پرداخت کامل -> تخصیص طراح ارشد -> طرح تا رضایت کامل (اصلاح نامحدود تا 14 روز*) -> تأیید`

`-> پرداخت/تأیید چاپ -> انتشار به چاپخانه‌ها -> چاپ -> ارسال`

\ فرض: پنجره اصلاح نامحدود تا 14 روز تقویمی (مستند در فرضیات).

### 5.3 فاکتور

`Start -> نهایی‌سازی لوگو (+اعتبارسنجی اختیاری) -> انتخاب طرح آماده فاکتور -> پیش‌نمایش -> پرداخت چاپ -> ارسال به چاپخانه -> چاپ -> تحویل`

پس از خرید: `ورود اطلاعات فاکتور در ربات -> تولید فایل PDF قابل پرینت مطابق نمونه چاپی -> ذخیره در سوابق -> دانلود مجدد با شماره فاکتور`

اشتراک ماهانه (250,000): `فعال‌سازی -> جستجوی پیشرفته سوابق (نام/تاریخ/مبلغ/کد مشتری/...)`

---

## 6) ویژگی‌ها و نیازمندی‌های کارکردی (Functional Requirements)

کلید اولویت: M=Must, S=Should, C=Could, W=Won’t (MVP)

**FR-01 | ثبت/ورود کاربر (تلگرام)**

- شرح: شروع گفتگو، دریافت شماره تماس تلگرامی، جمع‌آوری نام/شهر.

- ارزش: کاهش اصطکاک ثبت‌نام.

- اولویت: M

- وابستگی: تلگرام Bot API

- DoD: ≥ 95% کاربران طی ≤ 30 ثانیه وارد می‌شوند.

**FR-02 | کاتالوگ لیبل (سایز/جنس/تیراژ)**

- شرح: انتخاب‌های استاندارد (مثلاً 5 سایز پرمصرف، 3 جنس: کاغذی/PVC/متالایز)، تیراژهای پلکانی.

- ارزش: تصمیم‌گیری سریع.

- اولویت: M

- وابستگی: تنظیمات مدیرکل

- DoD: نمایش قیمت لحظه‌ای پس از انتخاب؛ محاسبه در ≤ 300ms.

**FR-03 | آپلود/اعتبارسنجی فایل طرح**

- شرح: پذیرش فرمت‌های PDF/AI/PSD/PNG/SVG، بررسی خودکار (DPI، ابعاد، برش/خونریزی)، پیشنهاد اعتبارسنجی دستی 50,000.

- ارزش: کاهش ریسک چاپ.

- اولویت: M

- وابستگی: سرویس پردازش فایل، اعتبارسنج

- DoD: 100% فایل‌ها با گزارش معتبر (Pass/Fail + علل) برگردند.

**FR-04 | گردش اعتبارسنجی دستی**

- شرح: صف اعتبارسنج، گزارش ساختارمند ایرادات + پیشنهاد هزینه اصلاح.

- ارزش: کیفیت پایدار.

- اولویت: M

- وابستگی: پنل اعتبارسنج

- DoD: TAT متوسط ≤ 2 ساعت؛ SLA 90% رعایت شود.

**FR-05 | پلن طراحی عمومی (رایگان)**

- شرح: گالری طرح‌های آماده + جایگذاری لوگوی کاربر + پیش‌نمایش.

- ارزش: راه‌حل سریع/بدون هزینه.

- اولویت: M

- وابستگی: کتابخانه طرح‌های آماده

- DoD: خروجی PDF/X-1a با Bleed استاندارد.

**FR-06 | پلن طراحی نیمه‌خصوصی**

- شرح: پرسشنامه، تخصیص طراح، 3 دور اصلاح، تحویل نهایی.

- ارزش: تناسب با سلیقه.

- اولویت: M

- وابستگی: پنل طراح

- DoD: شمارش دقیق اصلاحات؛ لاگ زمان هر دور.

**FR-07 | پلن طراحی خصوصی (5,000,000)**

- شرح: طراحی تا رضایت کامل (نامحدود تا 14 روز).

- ارزش: تضمین رضایت.

- اولویت: S

- وابستگی: طراح ارشد

- DoD: رضایت نهایی کاربر ثبت‌شده؛ زمان‌بندی رعایت شود.

**FR-08 | محاسبه قیمت و پرداخت آنلاین**

- شرح: جمع‌بندی هزینه‌ها (طراحی/اعتبارسنجی/چاپ/ارسال)، درگاه پرداخت، صدور رسید.

- ارزش: تبدیل فروش.

- اولویت: M

- وابستگی: PSP

- DoD: 99% موفقیت Callback؛ تطابق مبلغ.

**FR-09 | توزیع سفارش بین چاپخانه‌ها**

- شرح: Broadcast به چاپخانه‌های واجد شرایط (شهر/ظرفیت/تخصص)، اولین Accept برنده، تایمر 30 دقیقه.

- ارزش: کاهش زمان انتظار.

- اولویت: M

- وابستگی: پنل چاپخانه

- DoD: ≥ 95% سفارش‌ها در ≤ 30 دقیقه پذیرفته شوند.

**FR-10 | رهگیری وضعیت و اعلان‌ها**

- شرح: وضعیت‌های: درانتظار/درحال‌اعتبارسنجی/نیازبه‌اقدام/درحال‌طراحی/آماده‌چاپ/درحال‌چاپ/ارسال‌شده/تحویل‌شده.

- ارزش: شفافیت.

- اولویت: M

- وابستگی: Bot + وب‌هوک

- DoD: اعلان تلگرام در هر تغییر وضعیت ارسال شود.

**FR-11 | ماژول فاکتور (پس از خرید)**

- شرح: فرم ورود اطلاعات فاکتور، تولید PDF مطابق نمونه چاپی، ذخیره سوابق، دانلود با «شماره فاکتور».

- ارزش: انطباق و دسترس‌پذیری.

- اولویت: M

- وابستگی: موتور قالب PDF

- DoD: Pixel-perfect با تلورانس ≤ 1pt.

**FR-12 | اشتراک جستجوی پیشرفته سوابق (250,000/ماه)**

- شرح: فیلتر بر نام/شماره مشتری/تاریخ/مبلغ/وضعیت، خروجی CSV.

- ارزش: بهره‌وری.

- اولویت: S

- وابستگی: Billing دوره‌ای

- DoD: فعال/غیرفعال شدن آنی؛ قطع دسترسی در اتمام.

**FR-13 | مدیریت اختلاف/تیکت**

- شرح: ایجاد تیکت از تلگرام، ضمیمه مدرک، SLA پاسخ.

- ارزش: تجربه پس از خرید.

- اولویت: S

- وابستگی: Helpdesk سبک

- DoD: پاسخ اولیه ≤ 2 ساعت کاری.

**FR-14 | گزارش‌گیری مدیرکل**

- شرح: گزارش سفارش/درآمد/SLA/کیفیت.

- ارزش: نظارت.

- اولویت: S

- وابستگی: Data Warehouse سبک

- DoD: داشبورد روزانه به‌روز.

---

## 7) قوانین کسب‌وکار (Business Rules)

**اعتبارسنجی طرح/لوگو:** هزینه ثابت **50,000 تومان**؛ شامل گزارش ایرادات (رزولوشن، فونت، برش، رنگ، فرمت) + پیشنهاد اصلاح با هزینه متغیر (بازه پیشنهادی: 100,000–600,000 تومان).

**اصلاحات:**

- نیمه‌خصوصی: حداکثر 3 دور؛ هر دور شامل مجموعه تغییرات مرتبط. دور 4 به بعد با هزینه هر دور 150,000 تومان (اختیاری).

- خصوصی: اصلاح نامحدود تا 14 روز پس از تحویل اولیه.

**پلن‌ها:**

- عمومی: رایگان؛ الزام به استفاده از قالب‌های آماده؛ تغییرات خارج از جایگذاری لوگو/متن، مشمول هزینه.

- نیمه‌خصوصی: پرداخت 100% پیش‌پرداخت؛ عدم بازگشت وجه پس از ارائه طرح اولیه.

- خصوصی: 5,000,000 تومان پیش‌پرداخت کامل؛ بازگشت وجه فقط قبل از تخصیص طراح.

**چاپخانه:** ملزم به چاپ مطابق فایل نهایی تأییدشده؛ در صورت خطای چاپخانه، **تعهد به چاپ مجدد بدون هزینه**.

**توزیع سفارش:** چاپخانه باید ظرف **30 دقیقه** Accept کند؛ در غیر این‌صورت سفارش به بعدی پخش می‌شود.

**لغو سفارش:** تا قبل از شروع چاپ امکان‌پذیر؛ هزینه‌های انجام‌شده (طراحی/اعتبارسنجی) غیرقابل استرداد.

**قیمت‌گذاری چاپ:** براساس جداول مدیرکل (سایز/جنس/تیراژ) + کارمزد پلتفرم (فرض: 10% – مستند در فرضیات).

**فایل‌های چاپ:** خروجی نهایی باید PDF/X-1a، CMYK، 300DPI، Bleed 3mm داشته باشد.

**فاکتور — سوابق:** دانلود مجدد با «شماره فاکتور» بدون محدودیت؛ برای کاربران غیرمشترک فقط با شماره دقیق؛ برای مشترک، جستجوی پیشرفته.

---

## 8) مدل‌های قیمت‌گذاری/اشتراک (Pricing & Monetization)

| مورد | مبلغ | توضیح |
| --- | --- | --- |
| اعتبارسنجی طرح/لوگو | **50,000 تومان** | ثابت؛ غیرقابل استرداد پس از انجام |
| اصلاح طرح پس از اعتبارسنجی | **100k–600k تومان** | براساس پیچیدگی؛ توسط اعتبارسنج پیشنهاد می‌شود |
| پلن طراحی عمومی | **رایگان** | استفاده از قالب‌های آماده |
| پلن طراحی نیمه‌خصوصی | **متغیر (مثلاً 600k–1.8m)** | تعیین توسط مدیرکل؛ پیش‌پرداخت 100% |
| پلن طراحی خصوصی | **5,000,000 تومان** | اصلاح نامحدود تا 14 روز |
| چاپ لیبل/فاکتور | **براساس جدول** | قیمت پایه + کارمزد پلتفرم 10%* |
| ارسال | **متغیر** | توسط چاپخانه تعیین و به کاربر نمایش |
| اشتراک جستجوی پیشرفته سوابق | **250,000 تومان/ماه** | ماهانه؛ تمدید خودکار |

\ فرض بازار برای MVP: کارمزد پلتفرم از چاپخانه کسر می‌شود (تسویه هفتگی). (در بخش فرضیات پرچم‌گذاری شده)

---

## 9) نیازمندی‌های غیرکارکردی (NFRs)

**کارایی:** زمان پاسخ ربات ≤ 800ms در P95؛ تولید پیش‌نمایش ≤ 3s؛ محاسبات قیمت ≤ 300ms.

**مقیاس‌پذیری:** پشتیبانی از **500 سفارش/روز** و **100 همزمانی** فعال در MVP.

**دردسترس‌پذیری:** آپتایم سرویسی ≥ 99.5% ماهانه؛ اعلان خرابی طی ≤ 10 دقیقه.

**امنیت:** TLS در تمام تبادلات؛ فایل‌ها در حالت سکون AES-256؛ URLهای دانلود دارای توکن یک‌بارمصرف (انقضا 24h).

**حریم خصوصی:** نگهداری فایل‌های نهایی 12 ماه؛ فایل‌های موقت 30 روز؛ حذف به درخواست کاربر ≤ 5 روز کاری.

**کیفیت فایل:** استاندارد PDF/X-1a، CMYK، 300DPI، Bleed 3mm؛ فونت‌ها Embed.

**رصد/لاگ:** لاگ ساختاریافته (JSON) با Correlation-ID؛ نگهداری 180 روز؛ داشبورد SLA و خطاها.

**پشتیبان‌گیری:** نسخه‌پشتیبان روزانه سوابق سفارش و متادیتا؛ RPO ≤ 24h، RTO ≤ 4h.

**سازگاری:** پشتیبانی از فونت‌های فارسی رایج (IRANSans، Vazirmatn…)، اعداد فارسی/لاتین.

---

## 10) تجربه کاربری و کپی‌تکست‌های کلیدی (UX Writing)

CTAها: «شروع سفارش»، «اعتبارسنجی طرح»، «انتخاب پلن»، «پرداخت»، «تأیید نهایی»، «دانلود فایل»، «پیگیری سفارش».

پیام‌های نمونه تلگرام:

خوشامد: «👋 به سرویس چاپ خوش آمدید. برای شروع، محصول را انتخاب کنید: لیبل یا فاکتور.»

اعتبارسنجی پیشنهاد: «✅ پیشنهاد می‌کنیم اعتبارسنجی فایل با **50,000 تومان** انجام شود. ادامه می‌دهید؟»

گزارش اعتبارسنجی: «🔎 نتیجه: *رزولوشن کم (150DPI)*، *Bleed نامشخص*. پیشنهاد اصلاح: **200,000 تومان**. تایید می‌کنید؟»

پلن نیمه‌خصوصی — آغاز: «📝 لطفاً به پرسش‌های زیر پاسخ دهید (۶ سوال، ~۲ دقیقه).»

اصلاحات — مانده: «✏️ دور اصلاح **2/3**. درخواست تغییرات خود را وارد کنید.»

پرداخت موفق: «💳 پرداخت شما موفق بود. کد پیگیری: #{{txn}}.»

تخصیص چاپخانه: «🖨 سفارش شما توسط {{PrinterName}} پذیرفته شد. زمان آماده‌سازی: {{ETA}}.»

ارسال: «📦 مرسوله تحویل پست شد. کدرهگیری: {{tracking}}.»

فاکتور — ورود داده: «🧾 اطلاعات فاکتور را وارد کنید. در پایان، فایل PDF مطابق نمونه چاپی برای دانلود آماده می‌شود.»

اشتراک فعال شد: «🔍 جستجوی پیشرفته فعال است تا {{expiry}}.»

خطاها:

فایل نامعتبر: «❗️ فرمت/ابعاد فایل با استاندارد چاپ سازگار نیست. لطفاً فایل PDF/AI/PSD/PNG با 300DPI و Bleed 3mm ارسال کنید. حداکثر حجم 100MB.»

پرداخت ناموفق: «❗️ پرداخت ناموفق بود. لطفاً مجدداً تلاش کنید یا روش دیگری را انتخاب نمایید.»

ظرفیت چاپخانه: «⏳ در حال تلاش برای تخصیص چاپخانه دیگر…»

---

## 11) مجوزها و سطح دسترسی نقش‌ها (Permissions Matrix)

| قابلیت \ نقش | مدیرکل | مشتری | طراح | اعتبارسنج | چاپخانه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مشاهده/ویرایش قیمت‌ها | ✔️/✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ایجاد سفارش | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| آپلود/دانلود فایل | ✔️ | ✔️ | ✔️ (تحویل) | ✔️ | ✔️ (خروجی چاپ) |
| اعتبارسنجی فایل | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| پیشنهاد هزینه اصلاح | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| انجام اصلاح | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| پذیرش سفارش چاپ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
| تغییر وضعیت چاپ | ✔️ | مشاهده | ❌ | ❌ | ✔️ |
| مدیریت اختلاف | ✔️ | ایجاد/مشاهده | پاسخ | پاسخ | پاسخ |
| گزارش‌ها/داشبورد | ✔️ | خلاصه شخصی | ❌ | ❌ | خلاصه خود |

---

## 12) SLAهای داخلی با چاپخانه/طراح و KPIهای عملیاتی

SLAها:

اعتبارسنج: پاسخ اولیه ≤ **2 ساعت** (09:00–21:00)، 90% رعایت.

طراح نیمه‌خصوصی: طرح اولیه ≤ **24 ساعت**، 90% رعایت؛ هر دور اصلاح ≤ **8 ساعت کاری**.

طراح خصوصی: طرح اولیه ≤ **24 ساعت**؛ پاسخ هر درخواست اصلاح ≤ **6 ساعت کاری**.

چاپخانه: پذیرش سفارش ≤ **30 دقیقه**؛ چاپ و تحویل به پست/پیک ≤ **48 ساعت** پس از فایل نهایی.

پشتیبانی: پاسخ تیکت ≤ **2 ساعت کاری**؛ حل اختلاف ≤ **2 روز کاری**.

KPIها:

نرخ رعایت SLA هر نقش (%).

TAT انتهابه‌انتها (سفارش تا تحویل به پست).

نرخ Reject فایل توسط چاپخانه (%).

NPS پس از تحویل (امتیاز 0–10، هدف ≥ 60).

نرخ تکمیل قیف پرداخت (%).

نرخ بازخرید دانلود مجدد فاکتور با شماره (% موفقیت).

جریمه/اعتبار (Service Credit):

نقض SLA چاپخانه → **۵٪** کسر از تسویه آن سفارش.

نقض SLA اعتبارسنج/طراح → **۱۰٪** کسر از دستمزد آن تسک.

---

## 13) ادغام‌ها و الزامات فنی تلگرام/پرداخت/فایل (Integrations)

**تلگرام Bot API:** وب‌هوک HTTPS؛ مدیریت منوهای درون‌گفتگو، کلیدهای Inline، دریافت فایل تا 100MB (محدودیت داخلی محصول برای MVP).

**پرداخت (PSP داخلی):** ایجاد تراکنش، Callback امضا شده (HMAC)، Idempotency-Key برای تکرار پیام.

**ذخیره‌سازی فایل:** S3-Compatible با Bucket تفکیک‌شده (uploads, proofs, finals)؛ امضای موقت URLها (TTL=24h).

**پردازش فایل:** رسترایز/Preflight (DPI/CMYK/Bleed)، تولید PDF/X-1a، واترمارک پیش‌نمایش.

**چاپخانه پنل (وب سبک):** Login مبتنی بر OTP تلگرام، فهرست سفارش‌ها، Accept/Reject، بارگذاری رسید/کدرهگیری.

**فرمت‌ها/حجم‌ها:**

- ورودی: PDF/AI/PSD/PNG/SVG؛ حداکثر 100MB؛ حداقل رزولوشن 300DPI؛ رنگ CMYK.

- خروجی نهایی: PDF/X-1a با Bleed 3mm؛ Profile پیش‌فرض: Coated FOGRA39 (فرض MVP).

---

## 14) آنالیتیکس و رخدادهای رهگیری (Analytics & Events)

نام‌گذاری: `domain_action_result` (مثال: `label_upload_success`)

| Event | Params |
| --- | --- |
| `session_start` | `user_id`, `source` |
| `product_select` | `product_type` (label/invoice) |
| `label_option_set` | `size`, `material`, `quantity`, `price_preview` |
| `file_upload_attempt` | `file_type`, `size_mb`, `result` |
| `validation_offer_shown` | `price` |
| `validation_paid` | `amount`, `order_id` |
| `validation_report_issued` | `issues[]`, `fix_quote` |
| `design_plan_selected` | `plan` (public/semi/private) |
| `design_revision` | `round_no`, `delta` |
| `checkout_initiated` | `sum_price`, `items[]` |
| `payment_result` | `status`, `txn_id`, `amount` |
| `printer_broadcast` | `count`, `city`, `deadline_min` |
| `printer_accept` | `printer_id`, `tt_accept_sec` |
| `shipment_dispatched` | `carrier`, `tracking` |
| `invoice_form_submit` | `fields_count`, `has_logo_validation` |
| `invoice_pdf_generated` | `pages`, `file_size` |
| `invoice_download_by_no` | `invoice_no`, `success` |
| `subscription_start` | `plan_id`, `period` |
| `search_advanced` | `filters[]`, `result_count` |

قیف‌های کلیدی:

1) لیبل با طرح موجود: `product_select -> label_option_set -> file_upload_attempt -> validation_offer_shown -> (validation_paid?) -> checkout_initiated -> payment_result=success -> printer_accept -> shipment_dispatched`

2) لیبل بدون طرح (نیمه‌خصوصی): `product_select -> design_plan_selected=semi -> questionnaire_complete -> payment_result=success -> design_revision(≤3) -> approval -> checkout_initiated -> payment_result=success -> printer_accept`

3) فاکتور: `product_select=invoice -> logo_ready -> template_select -> checkout_initiated -> payment_result=success -> invoice_form_submit -> invoice_pdf_generated -> invoice_download_by_no`

---

## 15) معیارهای پذیرش (Acceptance Criteria) — Given/When/Then

**اعتبارسنجی طرح (پرداختی):**

- Given: کاربر فایل PDF 300DPI آپلود کرده و پرداخت 50,000 انجام داده.

- When: اعتبارسنج ظرف ≤ 2 ساعت گزارش دهد.

- Then: کاربر گزارش ساختاریافته + گزینه قبول هزینه اصلاح دریافت می‌کند.

**اصلاح پس از اعتبارسنجی:**

- Given: پیشنهاد اصلاح 300,000 تومان ارائه شده.

- When: کاربر پرداخت را تأیید کند.

- Then: فایل اصلاح‌شده ظرف ≤ 8 ساعت کاری تحویل و تأیید نهایی قابل ثبت است.

**طراحی نیمه‌خصوصی با 3 اصلاح:**

- Given: پرسشنامه کامل و پرداخت انجام شده.

- When: طراح طرح اولیه ≤ 24h و حداکثر 3 دور اصلاح ارائه دهد.

- Then: پس از تأیید، خروجی PDF/X-1a تولید و وارد چرخه چاپ می‌شود.

**طراحی خصوصی 5,000,000:**

- Given: پرداخت کامل و تخصیص طراح ارشد.

- When: کاربر در بازه 14 روز درخواست اصلاح‌های متعدد دهد.

- Then: تا رضایت کامل ادامه می‌یابد و در نهایت فایل نهایی تولید می‌شود.

**توزیع به چاپخانه:**

- Given: سفارش آماده چاپ است.

- When: Broadcast به چاپخانه‌های واجد شرایط ارسال شود.

- Then: اولین Accept در ≤ 30 دقیقه ثبت و سایر دعوت‌ها لغو می‌شود.

**فاکتور — فایل پس از خرید:**

- Given: کاربر سفارش فاکتور را چاپ کرده است.

- When: اطلاعات فاکتور را ثبت کند.

- Then: فایل PDF مطابق نمونه چاپی تولید و در سوابق ذخیره و با شماره فاکتور قابل دانلود است.

**اشتراک جستجوی پیشرفته:**

- Given: کاربر اشتراک 250,000/ماه را فعال می‌کند.

- When: جستجو با فیلترهای نام/تاریخ/مبلغ انجام شود.

- Then: نتایج در ≤ 1s (P95) نمایش و امکان خروجی CSV فراهم است.

**کیفیت فایل نهایی:**

- Given: هر مسیر طراحی/اعتبارسنجی تکمیل شد.

- When: خروجی نهایی تولید شود.

- Then: استاندارد PDF/X-1a، CMYK، 300DPI، Bleed 3mm برقرار و توسط چاپخانه Reject نمی‌شود (نرخ Reject ≤ 3%).

---

## 16) ریسک‌ها و پیش‌فرض‌ها (Risks & Assumptions)

پیش‌فرض‌های حیاتی (⚑):

⚑ **کارمزد پلتفرم 10%** از چاپ بر عهده چاپخانه و در تسویه هفتگی کسر می‌شود.

⚑ **پنجره اصلاح نامحدود پلن خصوصی = 14 روز** از تحویل اولیه؛ پس از آن، اصلاح هزینه‌دار.

⚑ **حداکثر حجم فایل ورودی 100MB** برای MVP؛ فراتر از آن از طریق لینک خارجی پشتیبانی نمی‌شود.

⚑ **Profile رنگ پیش‌فرض FOGRA39**؛ چاپخانه‌ها با آن سازگارند.

ریسک‌ها:

عدم پذیرش به‌موقع سفارش توسط چاپخانه‌ها → تاخیر تحویل (کاهش رضایت). *اقدام:* افزایش پوشش چاپخانه/سیستم ظرفیت.

ناسازگاری فایل‌های کاربر → Reject چاپ؛ *اقدام:* Preflight سخت‌گیرانه + اعتبارسنجی.

اختلاف سلیقه در طراحی نیمه‌خصوصی → افزایش اصلاحات؛ *اقدام:* پرسشنامه دقیق + نمونه‌های مرجع.

قطعی PSP یا تلگرام → توقف جریان; *اقدام:* Idempotency + پیام‌های آفسرت.

مسائل حقوقی فونت/لوگو → ریسک IP؛ *اقدام:* تأیید مالکیت در آغاز.

---

## 17) نقشه راه مرحله‌ای (Roadmap)

فاز 0 (هفته 1–2): Bot پایه، پرداخت، ذخیره‌سازی، کاتالوگ لیبل/فاکتور، پنل‌های سبک.

فاز 1 (هفته 3–6): اعتبارسنجی فایل، پلن عمومی، توزیع چاپخانه، وضعیت‌ها/اعلان‌ها، چاپ و ارسال.

فاز 2 (هفته 7–10): پلن نیمه‌خصوصی/خصوصی، مدیریت اصلاحات، گزارش‌ها.

فاز 3 (هفته 11–12): ماژول فاکتور پس از خرید (PDF دقیق)، دانلود با شماره فاکتور.

فاز 4 (هفته 13–14): اشتراک جستجوی پیشرفته، خروجی CSV، SLA داشبورد.

پس از MVP: مزایده قیمت، کوپن‌ها، اپ موبایل، ادغام ERP، چندزبانه.

---

## 18) پرسش‌های باز (Open Questions) — پیشنهاد مسیر تصمیم

نرخ نهایی کارمزد پلتفرم چاپ (10% پیشنهادی)؟ → تست A/B با 8%، 10%, 12%.

مدل ارسال: تجمیع قرارداد پستی یا واگذاری کامل به چاپخانه؟ → **MVP:** واگذاری به چاپخانه با نمایش هزینه به کاربر.

تنوع سایز/جنس لیبل در MVP؟ → شروع با Top-5 سایز + 3 جنس، افزایش براساس داده فروش.

سقف قیمت اصلاح اعتبارسنجی؟ → تعریف بازه رسمی و نیاز به تأیید مدیرکل برای >600k.

سیاست بازگشت وجه پلن خصوصی پس از تخصیص؟ → فقط قبل از شروع کار طراح؛ پس از آن، کسر هزینه زمانی.

تسویه طراح/اعتبارسنج: هفتگی یا سفارش‌به‌سفارش؟ → **MVP:** هفتگی با گزارش شفاف.

---

## 19) ضمایم: واژه‌نامه، ماکروکپی پیام‌های ربات، نمونه قرارداد با چاپخانه، الگوهای فایل

### 19.1 واژه‌نامه

**Preflight:** بررسی فنی فایل چاپی پیش از چاپ.

**Bleed:** حاشیه اطمینان برش (۳mm).

**PDF/X-1a:** استاندارد PDF برای چاپ تجاری.

**TAT:** Turnaround Time (زمان انجام).

### 19.2 ماکروکپی‌های آماده (قابل استفاده در Bot)

«برای نتایج بهتر، فایل‌های برداری (AI/SVG/PDF) ارسال کنید.»

«اصلاحات شما ثبت شد؛ طراح در اسرع وقت اعمال می‌کند.»

«برای تغییر آدرس ارسال، اینجا کلیک کنید.»

«اشتراک شما تا {{date}} فعال است.»

### 19.3 نمونه بندهای قرارداد با چاپخانه

کیفیت چاپ مطابق فایل نهایی تاییدشده؛ در صورت مغایرت، چاپ مجدد رایگان.

رعایت SLA: پذیرش ≤30 دقیقه، چاپ ≤48 ساعت.

محرمانگی فایل‌ها و اطلاعات مشتری.

کارمزد پلتفرم از هر سفارش کسر و هفتگی تسویه.

بارگذاری کدرهگیری الزامی؛ عدم انجام → تعلیق دسترسی.

### 19.4 الگوهای فایل (Spec)

**لیبل:** قالب‌های آماده با ابعاد استاندارد + خطوط برش/تا/بلید 3mm.

**فاکتور:** قالب A5/A4 با ناحیه لوگو، شماره فاکتور، جدول اقلام، مهر/امضا (اختیاری).

**پیش‌نمایش:** واترمارک «Sample» تا تأیید نهایی.

---

### (ضمیمه) چک‌لیست پوشش — کنترل نهایی PRD

[x] نقش‌ها: مدیرکل/مشتری/طراح/چاپخانه/اعتبارسنج

[x] جریان‌های لیبل (با/بدون طرح) + سه پلن طراحی

[x] اعتبارسنجی طرح/لوگو (50,000) و اصلاح با کوئوت

[x] فاکتور: طرح آماده، فایل پس از خرید، دانلود با شماره، اشتراک 250,000

[x] فیچرها با MoSCoW، DoD، وابستگی‌ها

[x] قوانین کسب‌وکار، قیمت‌ها، اصلاحات، لغو/بازگشت وجه

[x] NFRها: کارایی، امنیت، مقیاس، حریم خصوصی، لاگ/پایش

[x] پیام‌های UX، CTAها، خطاها

[x] ماتریس مجوزها و RACI

[x] SLAها و KPIها

[x] ادغام‌ها: تلگرام/پرداخت/فایل، فرمت/حجم

[x] آنالیتیکس و قیف‌ها

[x] معیارهای پذیرش Given/When/Then

[x] ریسک‌ها و فرضیات (⚑ علامت‌گذاری حیاتی)

[x] نقشه راه فازبندی‌شده

[x] پرسش‌های باز و پیشنهاد تصمیم

[x] ضمایم: واژه‌نامه، ماکروکپی، قرارداد نمونه، الگوها

پایان سند PRD